*РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ*

*КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ*

*НОВОСЁЛОВСКИЙ РАЙОН*

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕГОСТАЕВСКОГО**

**СЕЛЬСОВЕТА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

10 ноября 2017 с. Легостаево № 29

Об утверждении муниципальной программы Легостаевского сельсовета «Жизнеобеспечение территории Легостаевского сельсовета

на 2018-2020 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Постановлениями администрации Легостаевского сельсовета № 36 от 28.08.2013 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ Легостаевского сельсовета, их формировании и реализации», №39 от 13.09.2013 «Об утверждении перечня муниципальных программ Легостаевского сельсовета» и Уставом Легостаевского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЮ:

**1**.Утвердить муниципальную программу Легостаевского сельсовета «Жизнеобеспечение территории Легостаевского сельсовета на 2018- 2020 годы» согласно приложению.

**2**. Признать утратившим силу постановление администрации Легостаевского сельсовета от 10.11.2016 № 116 «Об утверждении муниципальной программы Легостаевского сельсовета «Жизнеобеспечение территории Легостаевского сельсовета на 2018-2020 годы».

**3**. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**4.** Постановление вступает в силу с 01.01.2018 года, но не ранее дня, следующего за днем его официального опубликования в газете «Легостаевские вести».

Глава сельсовета: С. В. Лалетина

Приложение к постановлению

администрации Легостаевского сельсовета

от 10.11. 2017 г. № 29

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЛЕГОСТАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**«Жизнеобеспечение территории Легостаевского сельсовета на 2018-2020 годы»**

**1. Паспорт муниципальной программы Легостаевского сельсовета**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Жизнеобеспечение территории Легостаевского сельсовета на 2018-2020 годы | |
| Основания для разработки муниципальной программы | Статья 179 Бюджетного кодекса РФ, постановление администрации Легостаевского сельсовета № 36 от 28.08.2013 « Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ Легостаевского сельсовета, их формировании и реализации»,постановление администрации Легостаевского сельсовета № 39 от 13.09.2013 «Об утверждении перечня муниципальных программ Легостаевского сельсовета» | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Легостаевского сельсовета. | |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют | |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Благоустройство территории Легостаевского сельсовета на 2018-2020 годы».  Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт внутри поселенческих дорог Легостаевского сельсовета на 2018-2020 годы» | |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение безопасных комфортных условий на территории. | |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение проведения работ по благоустройству.  Обеспечение содержания и ремонта внутри поселенческих дорог. | |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2018-2020 годы | |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности представлен в приложении № 1 к паспорту муниципальной программы | | |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы. | | Объем финансирования программы составит 1 364,1 тыс. рублей, в том числе:  по годам реализации:  2018 год – 446,3 тыс. рублей;  2019 год – 457,6 тыс. рублей;  2020 год – 460,2 тыс. рублей.  Из них: из средств бюджета Легостаевского сельсовета  в 2018 году – 446,3 тыс. рублей;  в 2019 году – 457,6 тыс. рублей;  в 2020 году – 460,2 тыс. рублей |
| Перечень объектов капитального строительства не представлен, так как объектов капитального строительства нет | | |

2.Характеристика текущего состояния по основным направлениям деятельности Легостаевского сельсовета и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы.

На территории муниципального образования Легостаевский сельсовет находится 3 населенных пункта: село Легостаево, деревня Увалы, деревня Старая. Площадь земель муниципального образования составляет 16 020,44 га, в том числе 95% (15 220,72 га) из них земли сельскохозяйственного назначения, земли лесного фонда 1,35% (216,82 га).

На 1 января 2017 года на территории проживает 730 человек, детей дошкольного возраста-34 чел. 0.04%, школьников- 98 чел. 13%, доля экономически активного населения составляет-66.9 %, доля молодежи-0.03% людей пенсионного возраста-145 человека ( 20 %).

Одним из основных вопросов местного значения является создание условий комфортного безопасного проживания граждан, формирование современной инфраструктуры, благоустройство мест общего пользования.

В населенных пунктах сельсовета организовано уличное освещение.

На территории сельсовета находится 3 кладбища, необходимо привести территории кладбищ в соответствие с санитарными нормами.

Зеленых насаждений общего пользования в черте поселков не много в основном они расположены в скверах силами детей, части взрослого населения, проводятся необходимые работы по сохранности насаждений, но не сформирована культура бережного отношения к окружающей природе.

Памятник воинам Великой Отечественной войны установлен в селе Легостаево. Администрации сельсовета необходимо организовывать работы по проведению благоустройства (выкашивание травы, разбивка цветников, уборка мусора).

Необходимо обеспечивать проведение своевременной очистки площадок временного хранения твердых бытовых отходов.

Проблемой на территории сельсовета являются несанкционированные свалки, как в черте населенных пунктов, так и за их пределами. Необходимо установить знаки о запрещении свалки мусора, использовать возможности административной комиссии для наказания виновных.

Необходимо проведение просветительской работы среди населения, так как поддержание в соответствующем состоянии приусадебных территорий не является нормой для большинства жителей. Необходимо организовать взаимодействие с руководителями предприятий, учреждений всех форм собственности, индивидуальными предпринимателями по вопросам благоустройства закрепленных территорий; обновить нормативные документы по определению единого порядка содержания территорий.

В целях формирования бережного отношения жителей к элементам благоустройства необходимо активнее привлекать население к работам по благоустройству, проводить смотры- конкурсы на лучший дом, лучшую улицу, лучшее учреждение.

Протяженность автомобильных дорог внутри поселенческого пользования на 1 января 2014 года составляет 13,207 км (с. Легостаево 8,91 км; д. Увалы 2,947 км; д. Старая 1,35 км), в том числе с гравийным покрытием-4,79 км, с асфальтобетонным покрытием-0,5 км.

70 % автомобильных дорог эксплуатируются более 36 лет, следовательно имеют недостаточные транспортно- эксплуатационные характеристики, так как нарушаются нормативные сроки на проведение текущего и капитальный ремонта дорог.

Географическое расположение населенных пунктов, транспортная загрузка дорог (особенно в летний период времени), обильные вешние воды, нарушение правил эксплуатации дорог усугубляют сохранность дорожного полотна.

Несмотря на недостаточное финансирование, ежегодно проводятся работы по ремонту внутри поселенческих дорог: ямочный ремонт, отсыпка дорожного полотна гравием, грейдирование дорог.

В 2013 году отремонтировано 1,242 км дороги, в 2014 - 0,842 км (частично улица Солнечная, Мира, в с. Легостаево), в 2015 – 0, 760 км (частично улица Мира в с. Легостаево, пер. Партизанский в д. Увалы, въезд на ул. Совхозную). В 2016 году отремонтирована ул. Советская протяжённостью около 1 км дорожного полотна. В 2017 году проведён ямочный ремонт по ул. Центральная в д. Увалы с подсыпкой гравия.

Кроме ремонта дорожного полотна необходимо обратить внимание на состояние обочин автомобильных дорог, на проведение своевременной очистки внутри поселковых дорог от снега.

Требует постоянного внимания работа по ремонту и обновлению дорожных знаков, чаще всего по причине бесхозяйственного отношения жителей к элементам обустройства автомобильных дорог.

Также большое внимание уделяется работе по профилактике терроризма и экстремизма. Это также беседа с жителями на сходах граждан, раздача памяток, тесное сотрудничество с участковым уполномоченным полиции.

3. Приоритеты и цели основных направлений развития, описание основных целей и задач программы.

Стратегическая цель программы - обеспечить безопасные комфортные условия проживания на территории Легостаевского сельсовета. Реализация данной цели возможна за счет проведения необходимых работ по благоустройству.

4. Прогноз конечных результатов Программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей

Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит повысить уровень благоустройства территории Легостаевского сельсовета.

5. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов В рамках муниципальной программы в период с 2018 по 2020 годы будут реализованы 3 подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Благоустройство территории Легостаевского сельсовета на 2018-2020 годы».

Подпрограмма 2. «Содержание и ремонт внутри поселенческих дорог Легостаевского сельсовета на 2018-2020 годы».

Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, целевые индикаторы, определены их значения и механизмы реализации (приложение № 1 к паспорту муниципальной программы).

6. Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам Муниципальная программа состоит из подпрограмм, информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам с указанием главных распорядителей средств местного бюджета, а также по годам реализации Программы приведены в приложении № 2 к настоящей Программе.

7. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального бюджета, и бюджетов муниципальных образований края, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в разработке и реализации программы

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального бюджета приведена в приложении № 3 к настоящей Программе.

8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий, в случае оказания муниципальными учреждениями услуг юридическим и (или) физическим лицам, выполнения работ (прогноз сводных показателей муниципальных заданий представляется по муниципальным учреждениям, в отношении которых ответственный исполнитель (соисполнитель) программы осуществляет функции и полномочия учредителей

В рамках реализации Программы муниципальные услуги оказываться не будут.

Приложение 3.1.к муниципальной

программе Легостаевского сельсовета

«Жизнеобеспечение территории

Легостаевского сельсовета на 2018-2020 годы»

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1

«Благоустройство территории Легостаевского сельсовета на 2018-2020годы», реализуемой в рамках муниципальной программы «Жизнеобеспечение территории Легостаевского сельсовета на 2018-2020 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | Благоустройство территории Легостаевского сельсовета на 2018-2020 годы. |
| Наименование  муниципальной  программы | Жизнеобеспечение территории Легостаевского  сельсовета на 2018-2020 годы. |
| Соисполнители  подпрограммы | Отсутствуют |
| Цель подпрограммы | Создание безопасных комфортных условий проживания жителей Легостаевского сельсовета. |
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение проведения работ по благоустройству |
| Целевые индикаторы | Целевые индикаторы подпрограммы обозначены в приложении № 1 |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2020 годы |
| Объем и источники финансирования | Общий объем средств направленных на реализацию подпрограммы – 1044,9 тыс.рублей  В том числе по годам:  2018 год- 348.3 тыс. рублей  2019 год- 348.3 тыс. рублей  2020 год- 348.3 тыс. рублей  Из них по источникам финансирования:  Бюджет Легостаевского сельсовета-  2018 год- 348.3 тыс. рублей  2019 год- 348.3 тыс. рублей  2020 год- 348.3 тыс. рублей |
| Система организации  контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрация Легостаевского сельсовета |

2. Основные разделы подпрограммы

2.1.Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Одним из основных вопросов местного значения является создание условий комфортного безопасного проживания граждан, формирование современной инфраструктуры, благоустройство мест общего пользования.

В населенных пунктах сельсовета организовано уличное освещение. В течение года необходимо проводить ремонт и замену ламп уличного освещения, электропроводки, реле.

На территории сельсовета находится 3 кладбища. Периодически мусор с мест захоронения убирается, но складируется в разных местах, поэтому есть необходимость в своевременной уборке мусора. В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний необходимо своевременно проводить дератизационные мероприятия, акарицидную обработку территории кладбищ.

Зеленых насаждений общего пользования в черте поселков не много в основном они расположены в скверах. Необходимо систематизировать работу по уходу за зелеными насаждениями: вырезка поросли, спиливание сухих деревьев, выкашивание травы. В целях обеспечения сохранности зеленых насаждений, формирования бережного отношения к окружающей природе, своевременного проведения необходимых работ надо закрепить территорию парков за школой.

Памятник воинам Великой Отечественной войны установлен в селе Легостаево. Администрации сельского совета необходимо организовывать работы по ремонту памятников, по проведению благоустройства (выкашивание травы, разбивка цветников, уборка мусора).

Необходимо обеспечивать проведение своевременной очистки площадок временного хранения твердых бытовых отходов.

Проблемой на территории сельсовета являются несанкционированные свалки, как в черте населенных пунктов, так и за их пределами. Необходимо установить знаки о запрещении свалки мусора, использовать возможности административной комиссии для наказания виновных.

Необходимо проведение просветительской работы среди населения, так как поддержание в соответствующем состоянии приусадебных территорий не является нормой для большинства жителей. Необходимо организовать взаимодействие с руководителями предприятий, учреждений всех форм собственности, индивидуальными предпринимателями по вопросам благоустройства закрепленных территорий; обновить нормативные документы по определению единого порядка содержания территорий.

В целях формирования бережного отношения жителей к элементам благоустройства необходимо активнее привлекать население к работам по благоустройству, проводить смотры- конкурсы на лучший дом, лучшую улицу, лучшее учреждение.

2.2**.** Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы.

Реализация мероприятий подпрограммы направлена на создание безопасных комфортных условий проживания жителей Легостаевского сельсовета. Для реализации данной цели необходимо решить следующие задачи:

-обеспечить содержание и ремонт уличного освещения;

-обеспечить благоустройство кладбищ;

-обеспечить содержание зеленых насаждений общего пользования;

-обеспечить содержание памятника воинам ВОВ;

-организовать проведение своевременной очистки площадок временного хранения ТБО;

-организовать просветительскую работу среди населения;

-создание временных рабочих мест.

2.3.Механизм реализации подпрограммы.

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Легостаевского сельсовета, определяющими механизм реализации муниципальных программ

( постановление Легостаевского сельсовета №48 от 13.11.2015г)

Управление реализацией подпрограммы, а так же отбор исполнителей отдельных мероприятий подпрограммы, координацию деятельности соисполнителей осуществляет администрация Легостаевского сельсовета

Решение отдельных мероприятий подпрограммы осуществляется посредством размещения муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ в соответствии с действующим законодательством РФ.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации подпрограммы бухгалтерия сельсовета организует ведение ежеквартальной отчетности, готовит годовой отчет.

2.4.Управление подпрограммой. Контроль за ходом ее выполнения.

Управление подпрограммой осуществляет администрация Легостаевского сельсовета. Контроль, за ходом реализации подпрограммы осуществляет глава Легостаевского сельсовета.

2.5.Оценка социально-экономической эффективности.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит улучшить условия проживания жителей на территории сельсовета: повысит уровень благоустройства жизни населения, обеспечит санитарное содержание мест общего пользования; повысит ответственность жителей за соблюдением правил благоустройства.

2.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы.

Выполнение мероприятий будет осуществляться за счет средств бюджета Легостаевского сельсовета, а также целевых поступлений в местный бюджет (приложение 2).

Объемы финансирования подпрограммы будут корректироваться при принятии бюджета на очередной финансовый год.

Приложение № 1

к подпрограмме 1 «Благоустройство территории

Легостаевского сельсовета на 2018-2020 годы»,

реализуемой в рамках муниципальной

программы «Жизнеобеспечение территории

Легостаевского сельсовета на 2018-2020 годы»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель,  целевые индикаторы | Единица измерения | Источник  информации | | | | Отчетный финансовый год | | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | | | Второй год планового периода |
|  | Цель подпрограммы: Создание безопасных комфортных условий проживания жителей Легостаевского сельсовета. | | | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой индикатор  Удельный вес учета электроэнергии по приборам учета к расчетному методу учета электроэнергии | % | | отчетность бухгалтерии | | 90% | | 92% | | 95% | | 98% | | 100% |
|  | | |  | |  |  | |  | | |  |  |

Приложение № 2

к подпрограмме 1 «Благоустройство территории

Легостаевского сельсовета на 2018-2020 годы»,

реализуемой в рамках муниципальной

программы «Жизнеобеспечение территории

Легостаевского сельсовета на 2018-2020 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы  (тыс. руб.), годы | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого на период |
| Подпрограмма «Благоустройство территории Легостаевского сельсовета на 2018-2020 годы». | | | | | | | | | | |
| Цель: Создание безопасных комфортных условий проживания жителей Легостаевского сельсовета. | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение проведения работ по благоустройству | | | | | | | | | | |
| мероприятие 1  Уличное освещение | Администрация Легостаевского сельсовета | 808 | 0503 | 0110085010 | 240 | 240 | 240 | 240 | 720 | Обеспечение содержания и ремонта уличного освещения |
| мероприятие 2 Организация и содержание мест захоронения | Администрация Легостаевского сельсовета | 808 | 0503 | 0110085020 | 240 | 20 | 20 | 20 | 60 | Оборудование площадок для мусоросборников, своевременное огораживание территорий кладбищ, вывоз мусора, скашивание травы |
| мероприятие 3. Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов | Администрация Легостаевского сельсовета | 808 | 0503 | 0110085030 | 240 | 30 | 30 | 30 | 90 | Содержание площадок для хранения твердых бытовых отходов в надлежащем состоянии |
| мероприятие 4.  Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | Администрация Легостаевского сельсовета | 808 | 0503 | 0110085040 | 240 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 174 | Создание 5 рабочих мест |
| мероприятие 5.  Проведение  просветительской работы среди населения | Администрация Легостаевского сельсовета |  | 0503 | 010085050 |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 9,9 |  |

Приложение 3.2. к муниципальной

программе Легостаевского сельсовета

«Жизнеобеспечение территории

Легостаевского сельсовета

на 2018-2020 годы»

**1.** **ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2**

«Содержание и ремонт внутрипоселенческих дорог Легостаевского сельсовета на 2018-2020 годы», реализуемой в рамках муниципальной программы «Жизнеобеспечение территории Легостаевского сельсовета на 2018-2020 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Содержание и ремонт внутрипоселенческих дорог Легостаевского сельсовета на 2018-2020 годы |
| Наименование муниципальной программы | Жизнеобеспечение территории Легостаевского сельсовета на 2018-2020 годы |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель подпрограммы: создание условий по обеспечению содержания и ремонта внутрипоселенческих дорог.  Задачи: 1.Обеспечение ремонта дорожного полотна.  2.Обеспечение содержания дорог.  3.Обеспечение своевременного ремонта и (или) замены дорожных знаков. |
| Целевые индикаторы | Целевые индикаторы подпрограммы представлены в приложении № 1 |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2020 годы |
| Объемы и источники финансирования. | Общий объем средств направленных на реализацию подпрограммы – 319.2 тыс. рублей  В том числе по годам:  2018 год- 98.0 тыс. рублей  2019 год- 109.3 тыс. рублей  2020 год- 111.9 тыс. рублей  Из них по источникам финансирования:  Бюджет Легостаевского сельсовета-  2018 год- 98.0 тыс. рублей  2019 год- 109.3 тыс. рублей  2020 год- 111.9 тыс. рублей |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет администрация Легостаевского сельсовета |

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы.

Протяженность автомобильных дорог внутрипоселенческого пользования на 1 января 2014 года составляет 13,207 км (с. Легостаево 8,91 км; д. Увалы 2,947 км; д. Старая 1,35 км), в том числе с гравийным покрытием - 4,79 км, с асфальтобетонным покрытием - 0,5 км, 70 % автомобильных дорог эксплуатируются более 36 лет, следовательно имеют недостаточные транспортно- эксплуатационные характеристики, так как нарушаются нормативные сроки на проведение текущего и капитального ремонта дорог.

Географическое расположение населенных пунктов, транспортная загрузка дорог (особенно в летний период времени), обильные вешние воды, нарушение правил эксплуатации дорог усугубляют сохранность дорожного полотна.

Несмотря на недостаточное финансирование ежегодно проводятся работы по ремонту внутрипоселенческих дорог: ямочный ремонт, отсыпка дорожного полотна гравием, грейдирование дорог.

В 2013 году отремонтировано 1,242 км дороги, в 2014- 0,842 км (частично улица Солнечная, Мира, Советская в с. Легостаево), в 2015 – 0,760 км (частично ул. Мира в с. Легостаево, в д. Увалы пер. Партизанский, въезд на ул. Совхозная). В 2016 году проведён ремонт ул. Советская в с.Легостаево, а также частично отсыпана ул. Мира, Олимпийская. В д. Увалы, ул. Центральная, пер. Партизанский. В 2016 году отремонтирована ул. Советская в с. Легостаево протяжённостью около 1 км. дорожного полотна. В 2017 году проведён ямочный ремонт по ул. Центральная в д. Увалы с подсыпкой гравия.

Необходимо отсыпать щебнем и провести ямочный ремонт улиц Мира, Олимпийская, Солнечная, Дружбы в с.Легостаево, улиц Центральная, Совхозная в д. Увалы. Кроме ремонта дорожного полотна необходимо обратить внимание на состояние обочин автомобильных дорог, на проведение своевременной очистки внутрипоселковых дорог от снега. Требует постоянного внимания работа по ремонту и обновлению дорожных знаков, чаще всего по причине бесхозяйственного отношения жителей к элементам обустройства автомобильных дорог. Установка знаков в рамках программы «Безопасность дорожного движения»

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы.

Цель подпрограммы – создание условий по обеспечению содержания и ремонта внутрипоселенческих дорог.

Обеспечить реализацию поставленной цели возможно за счет решения следующих задач: обеспечения ремонта дорожного полотна (отсыпка щебнем, гравием, грейдерование), обеспечения содержания внутрипоселенческих дорог (расчистка дорог от снега, выкашивание травы на обочинах, грейдерование), обеспечения ремонта и (или) замены дорожных знаков.

2.3. Механизм реализации подпрограммы.

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Легостаевского сельсовета, определяющими механизм реализации муниципальных программ (постановление Легостаевского сельсовета №48 от 13.11.2015г.)

Управление реализацией подпрограммы, а так же отбор исполнителей отдельных мероприятий подпрограммы, координацию деятельности соисполнителей осуществляет администрация Легостаевского сельсовета.

Решение отдельных мероприятий подпрограммы осуществляется посредством размещения муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ в соответствии с действующим законодательством РФ.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации подпрограммы бухгалтерия сельсовета организует ведение ежеквартальной отчетности, готовит годовой отчет.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее реализации.

Управление подпрограммой осуществляет администрация Легостаевского сельсовета. Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет глава Легостаевского сельсовета.

. 2.5. Оценка социально- экономической эффективности.

Обязательным условием эффективности реализации подпрограммы является выполнение целевых индикаторов и показателей.

2.6. Обоснование финансовых, материальных и трудовых ресурсов с указанием источников финансирования.

Выполнение мероприятий будет осуществляться за счет средств бюджета Легостаевского сельсовета, а также целевых поступлений в местный бюджет.

Объемы финансирования подпрограммы будут корректироваться при принятии бюджета на очередной финансовый год.

Приложение № 1

к подпрограмме 2 «Содержание и ремонт

внутрипоселенческих дорог Легостаевского

сельсовета на 2018-2020 годы»,

реализуемой в рамках муниципальной

программы «Жизнеобеспечение территории

Легостаевского сельсовета на 2018-2020 годы»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель,  целевые индикаторы | Единица измерения | Источник  информации | Отчетный финансовый год | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
|  | Цель подпрограммы: создание условий по обеспечению содержания и ремонта внутрипоселенческих дорог. | | | | | | | |
|  | Целевой индикатор 1 увеличение на 5% количества дорог, соответствующих нормативному состоянию. | % | Отчетность бухгалтерии | 18% | 20% | 22% | 24% | 25% |
|  | Целевой индикатор 2 соответствие дорожных знаков нормативным требованиям. | % | Отчетность бухгалтерии | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% |

Приложение № 2

к подпрограмме 2 «Содержание и ремонт внутрипоселенческих дорог

Легостаевского сельсовета на 2018-2020 годы», реализуемой в рамках

муниципальной «Жизнеобеспечение территории Легостаевского

сельсовета на 2018-2020 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы  (тыс. руб.), годы | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого на период |
| Подпрограмма 2. Содержание и ремонт внутрипоселенческих дорог Легостаевского сельсовета на 2018-2020 годы | | | | | | | | | | |
| Цель: создание условий по обеспечению содержания и ремонта внутрипоселенческих дорог | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение ремонта дорожного полотна | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1. Обеспечение ремонта дорожного полотна. | Администрация Легостаевского сельсовета | 808 | 0409 | 0120086010 | 240 | 45 | 50 | 53 | 145,0 | Отремонтировано 179.0 км дорожного полотна |
| Задача 2. Обеспечение содержания дорог | | | | | | | | | | |
| мероприятие 1  Обеспечение содержания дорог. | Администрация Легостаевского сельсовета | 808 | 0409 | 0120086010 | 240 | 45 | 50 | 50 | 145.0 | Обеспечено содержание 13,207км дороги |
| Задача 3. Обеспечение своевременного ремонта и (или) замены дорожных знаков | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.  Обеспечение своевременного ремонта и (или) замены дорожных знаков | Администрация Легостаевского сельсовета | 808 | 0409 | 0120086010 | 240 | 8 | 9.3 | 11.9 | 29.2 | Все дорожные знаки на внутрипоселенческих дорогах соответствуют нормативу |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС 1 |  | 808 | 0409 | 0100286010 | 244 | 98 | 109.3 | 111.9 | 319,2 |  |